衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县公安局交警大队

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评√

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价R

项目实施过程评价□

报告日期： 2020 年 06 月 29 日

单位红色函头

衡阳县交警大队2019年洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

衡阳县交警大队担负全县25个乡镇，2个园区，12万余辆机动车，13万余名驾驶人，道路里程达6000余公里的道路交通安全管理工作任务，辖区拥有二条国道、四条省道，由于多方面原因我县的智能交通建设相对滞后。县境内有G107、G234、S336国省道,与南岳、祁东、双峰、邵阳交界。

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目,为解决洪市镇辖区机动车乱停乱放，交通拥堵情况，2018年由洪市镇人民政府报县政府，要求进行智能交通城区道路建设，包括标志牌20块，标线1896平方米，新建洪市泰山路口和三湖路口红绿灯、电警2处及配套设施设备。

（二）项目立项情况

衡阳县交警大队洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目由洪市镇人民政府报县政府，同意后经项目规划预算，县财政评审中心评审，确定项目上限期为116.65万元，由湖南有线衡阳县网络有限公司承包建设。

（三）项目绩效目标设定情况

主要从项目验收合格率、测速设备投入使用率、故障率、道路管控效率（道路交通事故总量、死亡人数、交通违法数据量），社会效益和公众满意度等纬度设定项目产出目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目,该项目预算资金为116.65万元。项目资金由衡阳县财政全额拨付。

（二）项目资金安排落实及到位情况

该项目合同总价116.65万元。已由县财政按中标合同约定，除扣除质量保证金外，全部支付到位。

（三）项目资金实际支出使用情况

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目,该合同总价为116.65万元，项目资金实际支出114.32万元。

（四）项目资金管理情况

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目，严格执行财务管理制度，财务审批及时，会计核算规范。做到了专款专用，专款核算，合规支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目，经由洪市镇人民政府报县委、县政府、县财政局领导审定后，交由衡阳县交警大队负责组织设计单位及相关部门负责人实地勘查，确定建设方案及预算，送财政评审，签定工程合同、组织施工等程序。项目竣工后，由交警大队领导、县政府采购办、县财政行政政法股、县纪委监委驻公安局纪检组、施工单位共同验收，由支队法制、科研、设施部门共同实地验收，平台备案，公示后支队及总队审批，做好数据对接并启用。

（二）项目管理情况分析

衡阳县交警大队在项目实施过程中，积极协调有关部门，规范施工行为，推进建设进度，实施有效监督。

接照项目预算方案，项目合同，切实执行《GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范》、《GB 14886-2016道路交通信号灯设置与安装规范》、《湖南省道路交通技术监控工作规范》标准，由交警大队派员做好日常工程数量及质量上的监管。

（三）项目完成情况分析

由衡阳县交警大队负责管理工程进度，按照预算方案和工程合同文件，针对设备采购，设备参数，设备送测，检定报告等程序严把质量关，安装完成后，协调电路及光纤传输，要求设备厂商调试，做到平台视频和过车、违章数据等相关质量达标，按照工程合同文件要求如期完工，验收合格。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目。项目完成启用以来，洪市镇街道秩序明显改善，乱停乱放显著减少，道路拥堵现象有效缓解，社会群众反应良好。规范了机动车驾驶员的驾驶行为，也提升了经济效益。对下辖乡镇的交通情况和车流量也起到了监控效果。极大解决了路面交通民警的执法压力，减少了警民执法矛盾。

（二）综合绩效评价

该项目综合绩效评价打分为90分，评价等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

衡阳县洪市镇泰山路口、三湖路口红绿灯和电警建设项目,对下辖乡镇的道路交通实施有效监管，及时巡查。洪市镇这两个路口较窄，机动车和非机动车流量较大，路面不平，车辆行人经常骑压标线，标线施画后磨损较快。建设加大力度进行交通道路安全宣传，提供人民群众安全意识，遵守道路交通安全法律法规。

附件2-2：

项目支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019  年度）

填报单位（盖章）：衡阳县公安局交警大队                填报时间：2020/6/29

| 一级指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评分依据 或扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 立项决策 | 3 | 项目立项 规范性 | 1 | 项目符合申报条件；立项符合立项原则、立项重点和申报要求，1分。 | 1 |  |
|  |  |  | 决策实施 合规性 | 2 | ①项目批复程序符合管理办法，1分； ②项目调整履行相应手续，1分。 | 2 |  |
|  | 项目目标 | 8 | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目设有总体目标和年度目标目标，2分； ②项目的总体目标和年度目标设定合理，符合有关法律法规的明确规定、某一经济社会发展规划、某部门年度工作计划、某一实际问题和需求，2分。 | 3 |  |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | ①依目标设立的绩效指标细化，1分；②指标值量化，1分；③项目年度任务数与计划数对应，1分；④项目与预算确定的投资额或资金量相匹配，1分。 | 4 |  |
|  | 资金分配 | 4 | 资金分配 合理性 | 4 | ①有健全规范的资金管理办法和相应明确的资金分配方案，1分； ②资金分配符合申报目标，1分； ③符合相应的管理办法或分配方案，1分；④分配结果相对公平合理，1分。 | 4 |  |
|  | 资金落实 | 5 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=100%，3分，未达按情况酌情扣分。 资金到位率=实际到位金额/计划投入金额×100% | 3 |  |
|  |  |  | 到位及时率 | 2 | 到位及时，2分；不及时但项目进度影响不大或未造成影响，1分，不及时且严重影响项目进度，0分。 到位及时率=及时到位金额/应到位金额×100% | 2 |  |
| 过程（25分） | 管理制度 | 7 | 管理制度 健全性 | 2 | ①已有相应的业务和财务管理制度，1分；②管理制度合法合规完整，1分。 | 2 |  |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 5 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定，1分；②项目调整及支出调整手续完备，1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，1分；④业务资料及时归档，1分；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，1分。 | 4 |  |
|  | 项目管理 | 6 | 项目质量 可控性 | 2 | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准，1分； ②项目质量检查、验收等采取了相应的必需的控制措施或手段，1分。 | 2 |  |
|  |  |  | 组织实施 规范性 | 4 | ①组织机构健全、分工明确，1分； ②项目按计划开工，1分； ③项目按计划开展，1分； ④项目按计划完工，1分。 | 3 |  |
| 过程（25分） | 财务管理 | 12 | 资金使用 合规性 | 8 | ①支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，5分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出、乱存乱放、乱发滥补、虚报冒顶等违规行为，酌情扣分，扣完为止； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目的重大开支经过评估认证，1分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，1分。 | 8 |  |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 4 | ①已制定或具有相应的监控机制，2分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，2分； | 4 |  |
| 产出及效果（55分） | 项目产出 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 6 | 完成绩效目标100%计6分，未完成100%的同比例扣分。 实际完成率＝目标完成数/预定目标数×100% | 5 |  |
|  |  |  | 完成及时率 （产出时效） | 4 | 项目按目标或提前完成，4分，每推迟一个月扣1分，未完成不得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 质量达标率 （产出质量） | 6 | 项目产出质量达到绩效目标100%，6分，未完成100%的同比例扣分。 质量达标率＝质量达标产出数/实际产出数×100 | 5 |  |
|  |  |  | 成本节约率 （产出成本） | 4 | 项目完成成本控制在目标值内，4分，每超出1%扣0.5分。 成本节约率＝(计划成本-实际成本)/计划成本×100% | 4 |  |
|  | 项目效果 | 35 | 经济效益 | 7 | 根据具体指标有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 按完成情况计分，未完成的，酌情扣分。（或各项中成效明显，7分；有一定成效，4～6分；成效不明显，1～3分；无成效，0分） | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 7 |  | 6 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 7 |  | 6 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 7 | 以调查问卷为依据，满意度＞95%计7分，满意度=95%计6分，满意度每低4%扣1分，满意度＜75%计0分。 社会公众或服务对象满意度=满意人数/被调查人数×100% | 7 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 90 |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系及评分表》的基础上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。